**Zebranie Wiejskie w Golęczewie 26.06.2018 r.**

Porządek zebrania:

1. Przywitanie zebranych gości;
2. Ustalenie porządku zebrania;
3. Informacja o zadaniach z funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na 2019 r.;
4. Uchwała o programie odnowy wsi na lata 2018-2025;
5. Uchwała o nadaniu nazwy nowo projektowanej ulicy w Golęczewie.
6. Informacja Wójta Gminy Suchy Las na temat podpisanej umowy dotyczącej budowy przedszkola;
7. Informacja Wójta Gminy Suchy Las o realizacji zadań związanych z budową kanalizacji oraz wodociągów we wsi Golęczewo;
8. Informacja Wójta Gminy Suchy Las na temat przebudowy skrzyżowania w ciągu ulicy Dworcowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz informacja na temat przebudowy ul. Lipowej;
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zakończenie zebrania.

 Obecnych na zebraniu wg listy były 63 osoby.

**Ad. 1**

Sołtys Przemysław Majkowski (dalej Sołtys) przywitał przybyłych gości na zebranie:

- Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojterę (dalej Wójt);

- Panią Wiolettę Frankowską – pracownika Urzędu Gminy Suchy Las (Referat Budowlano inwestycyjny), koordynatorkę prac kanalizacyjno-wodociągowych (dalej Pani Frankowska);

- Pana Józefa Klimczewskiego – pracownika Urzędu Gminy Suchy Las (Referat Komunalny) (dalej Pan Klimczewski);

- zebranych mieszkańców wsi Golęczewo.

**Ad. 2**

Sołtys odczytał porządek zebrania, który jednogłośnie mieszkańcy przegłosowali.

**Głosowanie:**

Za: 63 osoby;

Przeciw: 0 osób;

Wstrzymujących: 0 osób.

**Ad. 3**

Sołtys odczytał:

1. propozycję mieszkańców przesłane do Sołtysa pocztą elektroniczną:

- Stworzenie „Placu do street Workout” (orientacyjny koszt 40.000 PLN);

- „Leśny survival” gry, rywalizacja (koszt około 1 000 PLN);

- Rzutnik z windą wraz z okablowaniem (świetlica).

2. propozycję zgłoszone przez KGW Golęczewo:

- regał do kantorka;

- okablowanie (dotyczy rzutnika, głośniki wbudowane, oświetlenie sceniczne);

- szafka na kółkach do sprzętu multimedialnego;

- profesjonalna maszyna do robienia popcornu;

- regał chłodniczy przeszklony;

- zwiększenie kwoty na utrzymanie terenów zielonych;

- nasadzenia wokół placu zabaw.

3. propozycja Rady Sołeckiej po uwzględnieniu powyższych propozycji.

* 15 000 PLN – imprezy integracyjne, tj. Dzień dziecka, Wianki, 11 listopada, Rocznica Powstania Wlkp., Dzień Seniora, Leśny Survival, Św. Floriana, itp.;
* 20 000 PLN – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Golęczewie;
* 2 000 PLN – Dzierżawa pomieszczenia magazynowego;
* 8 000 PLN – Projekt oświetlenia parkowego – staw
* 2 000 PLN – Promocja wsi;
* 10 000 PLN – utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą.

**Głosowanie:**

Za: 61 osób;

Przeciw: 0 osób;

Wstrzymujących: 2 osoby

Propozycję stworzenia „Placu do Street Workout” również poddano pod głosowanie:

**Głosowanie:**

Za: 53 osób;

Przeciw: 0 osób;

Wstrzymujących: 10 osoby

Realizacja zadania pod nazwą „Plac do Street Workout” realizowana z funduszu lokalnego
w 2019 r.

**Głosowanie:**

Za: 1 osób;

Przeciw: 56 osób;

Wstrzymujących: 6 osoby

**Ad. 4**

1. Uchwała dotycząca uczestnictwa w programie *„Plan Odnowy Wsi na lata 2018-2025”*

**Głosowanie:**

Za: 62 osoby;

Przeciw: 0 osób;

Wstrzymujących: 1 osoby

**Ad. 5**

1. Uchwała dotycząca nadania nazwy nowej ulicy od ul. Akacjowej. Propozycja nazwy
– ul. Klonowa.

**Głosowanie:**

Za: 60 osób;

Przeciw: 0 osób;

Wstrzymujących: 3 osoby

**Ad. 6**

Wójt poinformował, że poprzez przetarg został wyłoniony wykonawca na wybudowanie przedszkola, tj. pierwszego etapu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Golęczewie. Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Gminy Suchy las a firmą Beger. Umowa opiewa na kwotę 4 500 000 PLN- termin zakończenia inwestycji do 09.2019 r. Dokumentacje w zakresie inwestycji zostanie przygotowana przez wykonawcę.

Pytanie z Sali Urszula Ćwiertnia- czy są jakieś informacje dotyczące remontu dachu w starym budynku szkoły przy ul. Dworcowej w Golęczewie?

Wójt poinformował, że wykonawca wykonujący remont szkoły w Suchym Lesie wykona niezbędny remont również w szkole w Golęczewie.

**Ad. 7**

Wójt przedstawił ogólnie informacje związane z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Golęczewie i oddał głos Pani Frankowskiej, która poinformowała, że aktualnie wymieniana jest sieć wodociągowa na ul. Dworcowej i że w niektórych miejscach jest rozebrany chodnik. Chodnik na razie nie będzie odtwarzany, ponieważ pobocze jest przygotowywane do budowy chodnika pieszo-rowerowego. Inwestycja związana z budowa sieci nie jest wykonywana
na odcinku od torów w kierunku S11 z uwagi na oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z koniecznością poszerzenia ul. Lipowej a w dalszej kolejności ulica Boczna, Polna, Kwiatowa i Czereśniowa, przewidywany przetarg początek sierpnia 2018 r. Ulica Promienista, Jesionowa, Akacjowa- przetarg na koniec lipca 2018 r. Uzupełnienie sieci wodociągowej przy ul. Promienistej, Akacjowej, Stawnej, Krzywej i Dworcowej w stronę Zielątkowa- przetarg na koniec września 2018 r. Węzeł przesiadkowy do końca września
2019 r.

Pytanie z Sali - Co z ulicami Polna od Kwiatowej na południe, Modrakowa, Pszenna Wiśniowa i Rolna?

Odp. Pani Frankowska: Inwestycja zostanie rozpoczęta po rozstrzygnięciu i zakończeniu dotychczasowych robót jak pozostaną środki finansowe.

Pytanie z sali – Czy będzie przebudowane skrzyżowanie przy ul. Polnej i Kwiatowej?

Odp. Pani Frankowskiej: Tak jest przewidziana przebudowa.

Wójt poinformował, że odbędzie się spotkanie akcjonariuszy Aquanetu i będzie wnioskował o brakujące środki na dokończenie zadania. Aktualne środki wykorzystywane są tylko
na kanalizacje i utwardzanie dróg.

Pytanie z sali: Dlaczego ul. Wiśniowa jest pominięta w realizacji inwestycji?

Odp. Pani Frankowska: W pierwszej kolejności musi być zrobiona ul. Boczna, która będzie zbierała ścieki z ul. Wiśniowej.

Pytanie z sali: Jak to się stało, że umowa była na 13,5 km i brakuje środków na 4 km?

Odp. Pani Frankowska: Wzrost cen spowodował tą sytuacje.

Pytanie z sali: Ile przewidziano przepompowni na terenie Golęczewa, bo są to dodatkowe koszty utrzymania.

Odp. Pani Frankowska: Będzie 9 przepompowni. 3 szt. przy ul. Tysiąclecia, 1 szt. przy
ul. Dworcowej za torami – tłocznia, 1 szt. skrzyżowanie ul. Polnej i Rolnej, 1 przy
ul. Kwiatowej przy rowie melioracyjnym, 1 szt. przy ul. Akacjowej i 1 szt. przy ul. Krętej
i Wodnej.

Pytanie z sali: Może mieszkańcy uczestniczący na tym zebraniu powinni zgłosić uchwałę dotyczącą wniosku do Aquanetu w którym winniśmy wnieść o zwiększenie ilości km kanalizacji tak aby wszystkich mieszkańców objęła inwestycja.

Odp. Wójt: Należy wnioskować o zwiększenie środków na tą inwestycję z budżetu gminy. Wójt zobowiązał się, że będzie wnioskował o dodatkowe środki z Aquanetu.

Sołtys: poinformował, że należy walczyć o środki na ten cel podczas komisji budżetowej.

Pan Mariusz Baranowski (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Edukacja dla Golęczewa) poinformował, że pieniądze na poszczególne miejscowości dzielone są na komisji finansowej i podczas sesji Budżetowej Rady Gminy oraz zaapelował do mieszkańców o liczny udział mieszkańców podczas komisji i sesji. Poinformował, również, że przed sesją będzie informacja dotycząca terminu. Wskazał również, że budowa pierwszego etapu zespołu szkolno-przedszkolnego w Golęczewie wynika również z działań Stowarzyszenia.

**Ad. 8**

Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe przesłało projekt ronda na obecnym głównym skrzyżowaniu przy ul. Dworcowej i Tysiąclecia oraz powiększenie ul. Lipowej do szerokości
6 m. Poinformował również, że pewna ilość drzew musi być w związku z tym usunięta oraz, że Zarząd Dróg Powiatowych ma ścisłe przepisy w tym zakresie.

Pani Frankowska poinformowała o konieczności poszerzenia ul. Lipowej do 6 m z uwagi
na zmieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowo sanitarnej oraz, że będzie również wymieniana sieć wodociągowej. Gmina może i wystąpi o odstępstwo w projekcie żeby nie dopuścić do wycinki 100 letnich drzew w okolicach skrzyżowania i ul. Lipowej oraz,
że będzie Gmina będzie czekać na opinie ze Starostwa Powiatowego.

Głosy z sali: Oburzenie mieszkańców na projekt, który przewiduję wycinkę starodrzewa, która zepsuje unikalną architekturę w Golęczewie.

Odp. Wójta: jedyną możliwością jest wystąpienie do Ministra o odstępstwo.

Pan Marian Bajer wyjaśnił szczegółowo swoją opinię przeciwko budowy ronda w takiej formie, jakiej Starostwo przygotowało projekt. Poinformował, że należy walczyć o nie wycinanie starodrzewu oraz zaproponował alternatywnie dla zwiększenia bezpieczeństwa
w tym rejonie wywyższonego skrzyżowania, spowolnień ruchu w postaci tarek przed skrzyżowaniem lub inteligentnych świateł powodujących zatrzymanie ruchu w przypadku nadmiernej szybkości użytkowników drogi. Informował również, że mieszkańcy Golęczewa obawiają się zwiększonego ruchu przez Golęczewo w przypadku powiększenia do 6 m
ul. Lipowej.

Pan Klimczewski przedstawił statystyki wypadków na krzyżówkach ze światłami oraz
z ruchem okrężnym (rondo) na korzyść ronda. Wskazał również, że drzewa przy drodze
są bardzo niebezpieczne.

Pani Maria Bajer zasugerowała, że poszerzenie ul. Lipowej do szerokości 6 m będzie niebezpieczna, bo kierowcy będą przekraczać dozwolona prędkość, ze w przypadku poszerzenia należy zastosować progi zwalniające.

Pan Klimczewski poinformował, że na drodze powiatowej nie ma możliwości zainstalowania progów zwalniających.

Głosy z sali: A dlaczego na drodze powiatowej w Suchym Lesie była możliwość zainstalowania progów zwalniających?

Pan Klimczewski: Tak progi zostały zainstalowane, ale niedawno otrzymaliśmy pismo
ze Starostwa, które nakazuję usunięcie tych progów z drogi powiatowej.

Sołtys: poinformował, że do sprawy bezpieczeństwa na głównym skrzyżowaniu
w Golęczewie należy powrócić i że w tej sprawie jest umówiony w Starostwie Powiatowym.

Pan Kaźmierowski: Czy po przebudowie ul. Lipowej można by wystąpić o zmianę statusu ulicy z powiatowej na gminną?

Odp. Wójta: Starostwo chętnie idzie na takie propozycje z uwagi na obniżenie kosztów powiatu chociażby w zakresie odśnieżania takiej drogi. W takim przypadku należałoby doprowadzić do porozumienia i podpisać umowę między Wójtem Rokietnicy i Suchego lasu. Wójt stwierdził, że dobrze, że odbywają się dyskusje na ten temat. Najlepszym pomysłem jest zaproszenie Starosty i bezpośrednia rozmowa w tym temacie oraz poinformował,
że niemożliwe jest pozostawienie drogi o szerokości 3,8 m, droga musi mieć 6 metrów!.

Głos z sali: są projekty przebudowy drogi S11, według których nie będzie wjazdu
do Golęczewa dotychczasowymi drogami. Głównymi ulicami wjazdowymi do naszej miejscowości będą ul. Czereśniowa i Lipowa, dlatego należy zastanowić już teraz nad spowolnieniem tych ulic.

Ilona Ciok: Jaka jest różnica kwotowa między budową ronda a skrzyżowaniem ze światłami?

Odpowiedź Wójta: Rondo jest 10 krotnie droższe. Dojazd do Golęczewa odbywać się będzie z węzła Złotkowo i Chludowo. Powstanie nowa ulica ze Złotkowa, tj. za budową Mercedesa wzdłuż torów kolejowych i ruch odbywać się będzie w większości tą drogą a nie ul. Lipową.

Sołtys: w imieniu mieszkańców zaproszę Starostę do Golęczewa w tej sprawie.

**Ad. 9**

**S**ołtys odczytał pismo z Urzędu Gminy do rolników o możliwości składania wniosków
o odszkodowanie z poniesionych szkód związanych z suszą.

Ilona Ciok : w związku z wygaszaniem umowy na opiekuna świetlicy Pan Stencel z Urzędu Gminy prosi o zgłaszanie kandydatur na nowego opiekuna.

Pan Bajer: składam wniosek do budżetu Gminy, aby wszystkie ulice w Golęczewie były skanalizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz oświetlenie brakujących ulic.

Głos z sali: W Golęczewie jest duży problem spalania plastików i śmieci w piecach, szczególnie na głównych ulicach.

Odp. Wójta: każdorazowe takie zdarzenie należy zgłaszać do Straży Gminnej.

Głos z sali**:** po ulicach Golęczewa błąka się bezpański pies, którego widziano przy zagryzionej sarnie.

Odp. Pan Klimczewski: sprawę zgłoszę do Straży Gmin

 Na tym protokół zakończono.

 Małgorzata Gocałek